禄劝彝族苗族自治县人民政府文件

禄政发〔2020〕13号

禄劝彝族苗族自治县人民政府

印发关于进一步加强农村饮水安全

保障工作实施方案的通知

各乡（镇、街道）人民政府（办事处），县级各相关部门：

《禄劝彝族苗族自治县关于进一步加强农村饮水安全保障工作实施方案》已经自治县第十七届人民政府第51次常务会议研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2020年4月27日

（此件公开发布）

禄劝彝族苗族自治县关于进一步加强农村饮水安全保障工作实施方案

农村饮水安全事关人民群众福祉，是脱贫攻坚最基本的民生工程，是推进乡村振兴战略、全面建成小康社会的重要基础。县委、县政府历来高度重视农村饮水安全保障工作，统筹各方面力量，多渠道争取支持，经过多年努力，相继建成了一大批农村饮水工程，农村群众饮水条件得到了明显改善。但由于我县地质、降雨、水源等自然条件限制，加之农村饮水工程长期存在产权不清晰、管理主体不明确、管理责任未落实等短板弱项，导致部分地区农村饮水设施还不够完善，效益发挥还不够充分等问题仍较为突出。为进一步加强农村饮水工程建设和运行管理，全面巩固提升农村饮水安全保障水平，根据国务院、省有关要求和昆明市人民政府《关于进一步加强农村饮水安全保障工作的实施意见》（昆政发〔2020〕8号）精神，结合我县实际，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，坚持问题导向，强化责任落实，牢固树立以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活向往的需要，全面加强农村饮水工程建设和运行管理，统筹推进城乡供水一体化进程，建立科学规范的建设运行管理机制，全面提高农村饮水安全保障水平，为巩固脱贫攻坚成效、推进乡村振兴战略奠定坚实基础。

二、基本原则

（一）坚持“谁受益、谁管理”的原则。以国家投资为主的农村饮水工程，按照“谁受益、谁管理”的原则，通过明晰工程产权、落实管理主体、明确管理责任，引导受益群众和管理单位管好用好农村饮水工程。

（二）坚持“有偿用水”的原则。合理制定农民群众普遍能够承受的供水价格，因地制宜，采取多种形式收取水费，实行有偿用水。收取的水费在满足工程运行、管理、维修基本需要的前提下，逐步实现“以水养水”、良性循环、滚动发展。

（三）坚持联村并网的原则。按照“建大、并中、以大并小”的模式，以乡集镇供水等现有稳定水源为依托，通过延伸管道，扩大效益覆盖面，逐步推进农村饮水工程连片化、规模化改造，最大限度利用好区域内现有各类稳定水源，充分发挥辐射效应。

三、总体目标

到2020年6月底，全面完成“查缺补漏”、“水窖替代”和“集中连片供”试点等农村饮水安全巩固提升工程建设，基本解决我县农村饮水“工程性缺水”问题。到2020年11月底，实现农村集中供水率、农村自来水普及率分别达到98%、95%以上。至2020年12月底，实现农村饮水工程水费收缴全覆盖。

坚持建设与管理并重，全面落实县、乡、村农村饮水安全管理“三个责任”（即地方政府主体责任、部门行业监管责任、供水管理单位运行管理责任）和“三项制度”（即运行管理机构、运行管理办法、运行管理经费），建立以“产权明晰、制度完备、责任明确、合理收益”为重点的农村饮水工程运行管理制度，实现农村饮水安全“四项指标”稳定达标。重点破解经费保障这个难点，基本形成以水费收缴为主、财政补助为辅的管养经费保障机制。

四、组织领导

为进一步加强农村饮水安全保障工作的组织领导，成立禄劝彝族苗族自治县农村饮水安全工作领导小组（己另行发文）。各乡（镇、街道）人民政府（办事处）参照县级成立工作领导小组，进一步分解细化责任，推动工作落实到位。

五、工作任务

（一）明确责任分工，形成齐抓共管工作格局

1.明确工作职责。各乡（镇、街道）人民政府（办事处）是乡级农饮水安全保障工作的直接责任主体，负责统筹辖区饮水安全工程建设与运行管理全面工作，监督指导村（居）委会、村小组、供水管理单位落实农村饮水工程建设运行管理日常工作。县级有关部门结合自身职能职责，充分履职尽责，共同做好农村饮水安全保障工作。水务部门负责组织农村饮水安全工程项目勘察、项目前期文件编制审查、立项申报，组织指导项目实施和运行管理及水源保护等相关工作。发改部门负责农村饮水安全工程项目审批、投资计划审核下达、投资计划执行和项目实施情况监督检查、水价制度落实等相关工作。财政部门负责审核下达预算、资金拨付、资金监督、项目竣工财务决算审批、落实财政扶持政策等相关工作。卫健部门负责有针对性地开展农村饮水卫生学评价、项目建成后水质监测等相关工作。生态环境部门负责指导农村饮用水水源保护区划定、水源地环境状况调查评估和环境监测工作，统筹解决污染型水源地水质改善问题。

2.健全责任体系。农村饮水安全保障工作实行“省市抓统筹、县乡抓落实”工作机制，以地方行政首长负责制为核心，建立“三个责任”，完善“三项制度”。

一是建立“三个责任”。各乡（镇、街道）人民政府（办事处）行政主要领导负责统筹辖区饮水安全全面工作，履行乡级政府主体责任人责任。县务局主要负责人、乡（镇、街道）水务站负责人分级承担农村饮水安全技术保障和服务工作，分别履行县级和乡级行业部门监管责任人责任。供水管理单位（受益村、组或用水户协会等）负责人或专（兼）职管理人员负责饮水工程运行管理日常工作，履行运行管理单位责任人责任。

二是健全“三项制度”。各乡（镇、街道）人民政府（办事处）要参照县级成立农村饮水安全工作领导小组，落实工作专班，设置运行管理机构，组建供水管理单位，确保机构落实到位；要结合本实施方案，研究制定当地农村饮水工程运行管理办法，完善水源保护、管道维护、水质检测、水费收缴、资金公示等相关制度，组织开展工程产权界定、水价核定、经费筹措等工作，确保制度建设到位；要按照本实施方案确定的“水费收缴为主、财政补助为辅”的原则，通过水费收入、乡级财政补贴、上级补助等多渠道筹措资金，为农村饮水工程良性运行提供资金保障。根据《水利部财政部关于做好中央财政补助农村饮水工程维修养护经费安排使用的指导意见》（水财务〔2019〕157号），于2020年6月底前，完成建立乡级农村饮水工程维修养护经费管理制度。同时，要按资金管理有关规定，在财政、审计部门等监督指导下，规范养护经费申请、使用、公示等监管工作。

县级牵头单位：县水务局

配合单位：县发改局、县财政局、县卫健局、市生态环境禄劝分局

责任单位：各乡（镇、街道）人民政府（办事处）

（二）持续加强项目建设管理，夯实农村饮水安全“硬件”基础

水务部门要紧紧围绕“三边地区”群众饮用集雨水窖水和水源不稳定两大突出问题，“不讲代价，不计成本、不落一村”，“宜引则引，宜提则提”，持续加强“查缺补漏”、“水窖替代”等项目规划和建设，夯实“硬件”基础，着力解决工程性缺水问题。各乡（镇、街道）人民政府（办事处）要强化动态核查预警机制，定期开展“回头看”，精准摸排掌握辖区农村饮水安全状况，协调对接主管部门，加大整改力度，全面实现农村饮水安全“问题清零”。

1.规范建设管理。继续延用2019年项目建设管理机制，凡新建或改扩建农村饮水工程均要按照“先建机制、后建工程”的模式，严格执行“项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制、竣工验收制”等五项制度有关规定，规范建设管理，确保项目建设程序合法，质量合格，资金合规。建设项目完工后，各乡（镇、街道）人民政府（办事处）牵头有关部门组织竣工验收工作，把农村供水工程运行管理机制建设作为验收的前提条件，严格把关，对未建立管护制度的，不予财务决算和验收。验收合格后，及时组织工程建设单位与运行管理单位办理移交手续，确保工程按设计要求完成，发挥效益，做到“有人用、有人管”，杜绝“建而不管”的现象。

2.健全监督机制。要建立健全信息“八公开”制度，即下达指标公开、补助政策公开、规划项目公开、实施方案公开、工程设计公开、责任人公开、项目招标公开、工程投资公开，广泛接受群众和社会监督。县水务局、各乡（镇、街道）人民政府（办事处）要设立农村供水保障监督服务电话，及时解决群众诉求，认真做好技术支撑和保障服务工作，确保农村饮水工程正常运行。至2020年4月15日前，全面完成2019年农村饮水安全巩固提升项目建设任务，6月30日前，全面完成2020年农村饮水安全”缺查补漏“和“水窖替代”工程建设。

县级牵头单位：县水务局

配合单位：县发改局、县财政局

责任单位：各乡（镇、街道）人民政府（办事处）

（三）补齐短板弱项，提升农村供水工程运行管理水平

1.明确产权归属。除县城区县自来水公司经营管理的供水工程以外，其他乡集镇饮水工程、“千吨万人”规模及以上（指设计日供水规模1000立方米以上或者设计供水人口10000人以上）饮水工程，其所有权归乡（镇、街道）人民政府（办事处）所有。“千吨万人”规模以下饮水工程（指设计日供水规模1000立方米以下或者设计供水人口10000人以下、20人以上），其所有权归受益村委会、村小组或农民用水合作组织所有。小型饮水工程（指供水人口20人以下），其所有权归受益村小组或农户所有。

2.落实管理主体。按照“谁受益、谁管理”、“谁所有、谁管理”的原则，农村饮水工程产权所有者即是工程的管护主体，管护主体应按有关规定建立健全工程管护制度，落实管护责任，确保工程正常运行，发挥效益，实现农村饮水工程所有权、使用权、受益权、管理权有机统一。

3.明确管理形式。各乡（镇、街道）人民政府（办事处）应根据不同工程类型、供水规模、区域环境和经济条件，推行不同的运行管理形式。原则上，鼓励按“一村一策、一水一案”模式进行管理。乡集镇供水工程等规模化农村饮水工程，可新成立经营管理机构作为管护主体进行管理。通过乡集镇供水管网延伸建设的农村饮水工程，可由乡集镇供水管理机构管理。对小型集中式饮水工程，可由村民小组、村委会、农民用水合作组织、投资者自营管理。户或联户建设的饮水工程，按照“自管自用”的原则，由受益农户自行管理。以上各类饮水工程的管理，也可以依照所有权和经营权分离的原则，通过市场选择专管机构（第三方），鼓励创新经营管理机制。

县级牵头单位：县水务局

配合单位：县发改局、县财政局

责任单位：各乡（镇、街道）人民政府（办事处）

（四）实行“有偿用水”制度，强化水费计收，逐步实现“以水养水”

按照云南省水利厅《关于加快推进农村供水工程水费收缴工作的通知》（云水农〔2019〕27号）等文件精神，要把推进农村饮水工程水价改革作为解决运行管理经费短缺的主要途径，在全省农村地区大力推行“有偿用水”收费制度。发改部门负责指导各乡（镇、街道）开展集中式饮水工程供水水价成本（原水费、折旧费、大修费等）监审工作，负责以县为单元，统一制定区域指导水价。财政部门负责落实农村饮水工程水价财政补助资金和指导水务部门开展资金绩效管理等工作。水务部门负责组织开展供水水价成本测算和水费收缴检查监督等工作，配合发改部门开展供水水价核定或调整有关工作。

1.合理制定水价。根据国家发展改革委《政府定价行为规则》（2017年第7号令）、《云南省定价目录》（2018年版）等规定，农村饮水工程水价实行政府定价。发改部门要完善政府定价过程中的公众参与、合法性审查、专家讨论等制度，并根据“补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担”的原则，统筹考虑污水处理费，在不计提折旧或摊销费用的基础上，加强农村饮水成本监审，合理核定全县农村饮水工程指导水价，报县人民政府批准后执行。在此基础上，各乡（镇、街道）要结合实际，在发改部门指导下，适当简化程序，完善计量设施，强化水费计收。原则上，各乡（镇、街道）要参照发改部门核定的指导水价执行收取水费，确保农村饮水工程收取的水费不得低于维修管养成本费用。

各乡（镇、街道）要全面梳理历年来已完工但尚未落实管护主体的农村饮水工程遗留问题，在县级各有关部门加强指导下，于2020年4月底前，全面完成集中供水工程水价定价工作，6月底前，农村集中供水工程水费收取率达90%以上，12月底前，农村集中供水工程实现全部收费且水费收取率达95%以上。

2.实行计量收费。农村集中供水工程原则上实行“一户一表”管理，抄表到户，服务到户，计量收费、应收尽收。对无法供水到户或无法计量收费的农村集中供水工程，应在充分征求受益户意见的基础上，出台有关规定，合理分摊水费。

原则上，对自然条件复杂的地区，要发挥财政补助政策的“济困、激励、兜底”作用，建立补助资金与水费收缴、管护机制创新挂钩的激励机制，形成“以水养水”良性运行机制，确保农村饮水工程长效运行。

县级牵头单位：县发改局

配合单位：县水务局、县财政局

责任单位：各乡（镇、街道）人民政府（办事处）

（五）强化源头管理，保障水源地安全

1.划定水源保护区。根据昆明市人民政府《关于进一步加强农村饮水安全保障工作的实施意见》（〔2020〕8号）精神，生态环境部门具体负责1000人以上饮用水水源保护区划分的监督指导工作；水务部门具体负责1000人以下饮用水源保护区划定监督指导工作。生态环境部门会同水务、卫生健康、自然资源、农业农村、林草等部门制定农村饮用水水源保护区范围划定工作总体方案，报县人民政府批准后组织实施。

2.完善水源地基础设施建设。各乡（镇、街道）人民政府（办事处）要把保护集中式饮用水水源地纳入城乡建设总体规划、环境综合整治和水污染防治规划等，有计划推进农村集中式饮用水源地安全达标建设，指导村（居）委会、村小组制定水源保护村规民约，限制人为活动对水源地的破坏和污染，并按照技术规范和标准要求，于2020年5月底前完成辖区集中供水工程水源地摸底调查、名录公示等工作，2020年11月底前完成水源保护区界碑、界桩、警示牌、隔离网等基础设施建设，并结合农村宜居环境建设和“七改三清”等工作，对水源保护区内排污口、污染源进行全面清理整治。

3.建立应急处置机制。生态环境部门负责按照《饮用水水源保护区标志技术要求》，绘制全县农村集中式饮用水源地规划图、现状分布图等，牵头卫生健康、水务、农业农村、自然资源、林草等有关部门建立完善全县农村饮用水水源地污染防治协调机制，制定农村饮用水水源污染或环境突发事件应急预案，按规定程序报县人民政府审定后，报上级生态环境部门备案，切实提高农村饮用水源地污染事故预防和应急处理能力。水务部门要牵头制定农村饮用水源地日常巡查制度，明确巡查内容及工作要求，指导各乡（镇、街道）定期开展农村饮用水源地巡视检查。县级有关部门按各自职责分工独立或联合开展水源地专项巡视检查，及时制止和依法查处水源地管理保护范围内各类违法行为。各乡（镇、街道）要结合实际，制定水源地突发事故应急处置预案和供水工程运行管理应急处置预案，经组织专家论证后，分别报生态环境、水务部门备案，在发生水源污染事故及自然灾害等影响正常安全供水的突发情况时，1个小时内报告生态环境、水务部门，并及时采取紧急处置措施，防止事态进一步扩大。生态环境、水务部门根据应急事件等级和标准，报告县人民政府研究是否启动县级有关预案。

县级牵头单位：市生态环境局禄劝分局

配合单位：县水务局、县农业农村局、县卫健局、县林草局、县自然资源局

责任单位：各乡（镇、街道）人民政府（办事处）

（六）加强水质检测，保障供水安全达标

1.加强水质检测能力建设。卫生健康部门负责农村供水工程末稍水水质检测工作；生态环境部门负责水源地水质监测工作。结合我县实际，水务部门牵头推进组建“县农村饮水安全水质检测中心”相关工作，归口管理全县农村饮水水质检测相关工作，并按照《村镇供水工程运行管理规程》（SL689-2013）规定，进一步完善检测制度、配备专业检测人员、落实检测工作经费，不断加强水质检测能力建设，逐步实现“村级饮水检测不出县”。原则上，“县农村饮水安全水质检测中心”实验室应至少具备日检9项常规指标检测能力，在卫生健康、生态环境部门监督指导下开展工作，并根据区域统筹、资源整合、强弱互补的原则，有关部门加强信息共享，不断提高全县农村饮水水质检测和监管能力。

2.水质净化消毒及检测管理。按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，日供水规模200吨以上农村饮水工程须按标准安装水质净化和消毒设施，日供水规模200吨以下小型集中饮水工程须按要求定期进行消毒。各乡（镇、街道）要按上述规定，将水质管理作为农村饮水工程运行管理制度建设的重要内容，在卫生健康、生态环境、水务等部门指导下，督促各供水管理单位落实水质检测管理各项工作措施。同时，要申请或委托有相应资质的单位进行至少每半年1次（丰水期、枯水期）水质检测，并加强水质检测结果运用，将水质检测结果作为提高或改善水质管理工作的比对依据，有针对性地完善水质管理过程中的薄弱环节，持续提高供水质量。卫生健康部门每年应对农村供水工程开展水质抽检不少于2次，抽检比例不少于全县工程总数的50%。

县级牵头单位：县卫健局

配合单位：市生态环境局禄劝分局、县水务局、县农业农村局、县林草局、县自然资源局

责任单位：各乡（镇、街道）人民政府（办事处）

（七）加强用水基层组织建设，提升农村饮水安全保障服务能力

各乡（镇、街道）人民政府（办事处）要加强水务站、供水站、农民用水合作组织、农村用水户协会等基层用水管水组织建设，提升农村饮水安全保障服务能力，并多种形式鼓励和培育发展农村供水服务社会经营主体，积极探索农村饮水工程建设和运行管理规模化、标准化、社会化、合同化服务的途径。县级有关部门要根据职能和职责分工，给予充分支持和指导。

县级牵头单位：县水务局

配合单位：县农业农村局、县发改局、县卫健局、县财政局、市生态环境局禄劝分局、县自然资源局、县住建局

责任单位：各乡（镇、街道）人民政府（办事处）

六、相关要求

（一）加强组织领导，提高政治站位。2020年是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年，全面解决饮水安全问题，提高农村供水保障水平，是今年我县重大的政治任务。各乡（镇、街道）、县级各有关部门要进一步统一思想，提高政治站位，扛实农村饮水安全责任，把解决饮水安全作为检验“四个意识”树得牢不牢、“四个自信”坚定不坚定、“两个维护”坚决不坚决的具体体现，对标对表全面建成小康社会中有关农村饮水安全的目标，因地制宜制定适合本辖区实际的建设运行管理办法，加强组织领导、强化举措、狠抓落实，确保工作取得实效。

（二）落实优惠政策，减轻群众负担。各乡（镇、街道）、县级各有关部门应根据国家有关农村饮水工程用电、用地和税收等规定，落实和制定相关优惠配套政策，切实降低农村饮水工程建设和运行管理成本，确保农村饮水工程建得成、用得起、管得好、长受益。供电部门负责落实农村供水工程生产用电及乡镇自来水厂向农村供水的生产用电，执行农业生产用电价格有关政策。各乡（镇、街道）负责制定对残障人员家庭、五保户、农村低保户等实行优惠或免费供水政策，并对拟定减、免水费的对象张榜公示，接受用水户监督。税务部门要按照《财政部国家税务总局关于继续实行农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》（第67号）规定，对为农村居民提供生活用水的农村供水管理运营单位和县城供水扩网向农村供水部分的经营收入，实行税收优惠。

（三）强化责任担当，监督检查到位。县级各有关部门要结合职责分工，每半年对各乡（镇、街道）人民政府（办事处）农村供水保障工作开展监督检查和暗访调查，主要从责任落实、工程建设、运行管理等环节进行针对性督查。对监督检查中发现的问题，督促各乡（镇、街道）人民政府（办事处）落实整改。原则上，问题整改时间不超过2个月，需要长期整改的问题，要制定整改方案，明确整改措施和时间计划，按进度推进整改，整改完成后，要组织现场整改验收。各乡（镇、街道）人民政府（办事处）应建立农村供水保障工作常态化监督检查机制，加强组织领导和统筹协调，每季度不少于1次对农村供水工程进行检查，检查内容包括但不限于供水工程建设情况、已建工程的取水设施、输配水管网、水处理设备的运行情况、安全生产、日常维护等方面的内容。做到发现问题不回避，解决问题不推诿，并建立整改问题台账，实行销号管理。

（四）加强业务培训，提高运管水平。各乡（镇、街道）人民政府（办事处）要按照《村镇供水工程运行管理规程（SL689-2013）》要求，乡集镇供水工程等规模化供水管理单位，应落实专业维修养护人员，实行规范化管理。小型集中式供水工程或分散供水工程，应根据实际合理设置专（兼）管护人员，确保每件农村饮水工程都有1—2名具体管护人员，并实行人员聘用合同化管理。水务、卫生健康等有关部门要制定计划，分期、分类对全县农村饮水工程专（兼）职管护人员进行农村饮用水水源地保护、供水工程维修养护、水质净化消毒、供水应急处置、安全生产等工作的业务技能培训，不断提高管护人员的管理能力，逐步推行持证上岗制度，切实提高农村饮水工程规范化管理水平。

（五）强化宣传教育，引导公众参与。各级各部门要充分利用各种宣传媒体和群众喜闻乐见的形式广泛开展立体式、全方位的宣传，着力提高农村群众对供水安全的认知水平，引导农民群众增强主人翁意识，自觉管理和爱护供水工程设施，主动缴纳水费，树立节水观念和节水意识，增强有偿用水和节约用水的自觉性，努力营造惜水、爱水、护水的良好社会氛围。

（六）严格考核评估、严肃问责追责。县人民政府将把农村饮水安全保障工作纳入对乡（镇、街道）人民政府（办事处）、县级有关部门年度目标责任考核，采取行业部门交叉督导检查、委托第三方机构暗访调查等方式，对农村饮水安全保障工作进行日常监督和年度考核。针对日常监督检查发现的问题性质，发现工作不力、渎职失职的单位或个人，按照有关规定启动问责机制。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室        2020年4月27日印发