禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室文件

禄政办发〔2020〕25号

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室

关于印发云龙水库水源保护区2020年水源保护

管理工作方案的通知

撒营盘镇、云龙乡、茂山镇、团街镇、中屏镇、皎平渡镇、马鹿塘乡人民政府，县级各相关部门，秀屏社区管委会：

《云龙水库水源保护区2020年水源保护管理工作方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

2020年4月30日

（此件公开发布）

云龙水库水源保护区

2020年水源保护管理工作方案

根据昆明市人民政府办公室《关于做好全市2020年县级以上集中式饮用水源地保护管理工作的实施意见》（昆政办〔2020〕号）和市重点水源办《关于印发2019年度县级以上集中式饮用水源区保护管理工作考核结果的通知》（昆水源办文〔2020〕5号）要求，以及市县关于水源保护治理工作的安排部署，为切实做好2020年云龙水库水源保护管理工作，结合云龙水库饮用水源地保护管理工作实际制定本方案。

一、工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态优先、绿色发展，认真践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针，围绕水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，以水量保证、水质合格为目标，强化综合治理、加强监督管理，切实提高饮用水水源保护能力水平，确保云龙水库水质得到保持和改善，为昆明建设成为区域性国际中心城市提供供水保障。

二、工作目标

按照“水量保证、水质合格、监控完备、制度健全”的要求，完成安全保障达标建设评估工作；通过设立水源保护区边界保护标志，全面整治饮用水源保护区内环境问题，加快保护区环境综合治理，构建水质、水量监管体系，强化饮用水水源环境风险防范与应急措施，加大生态补偿力度，科学保护水资源，确保云龙水库饮用水水源稳定达到Ⅱ类水保护目标。

三、工作任务分解

（一）健全完善保护管理工作机制。

1.贯彻执行云龙水库水源保护管理联席会议制度。深入贯彻落实云龙水库水源地保护管理工作，每年召开2次及以上联席会议，进一步规范化、科学化的研究解决云龙水库水源保护管理工作中的主要困难和问题，确保云龙水库水源保护各项工作落到实处。

责任单位：县云龙水库水源地保护管理协调领导小组办公室

配合单位：县云龙水库水源地保护管理协调领导小组成员单位

完成时限：长期坚持

2.建立禄劝、武定协调保护机制。建立禄劝、武定云龙水库水源保护整体协调管理机制，每年举办1次联席会议，通报水源区水环境综合治理工作进展情况；完善监督治理方案及相关规划制定和实施，评估治理方案实施情况。

责任单位：县云龙水库水源保护区管理局

配合单位：水源区各乡（镇），县级相关部门

完成时限：2020年12月31日前

（二）开展基础性工作。

1.完善云龙水库水源保护区边界标志。根据云南省人民政府《关于全省重点城市主要集中式饮用水水源保护区划分方案的批复》（云政复〔2011〕41号），已划定的保护区范围，按照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433—2008），规范设立云龙水库水源保护区界桩、界碑。对保护区边界界桩和标志、标牌设立质量、数量不符合要求的进行完善，并加强日常管护。

责任单位：县云龙水库水源保护区管理局

配合单位：市生态环境局禄劝分局，水源区各乡（镇）

完成时限：2020年12月30日前

2.完成水源地安全保障达标建设评估工作。根据《水利部关于进一步明确全国重要饮用水源地安全保障达标建设年度评估工作有关要求的通知》（水资源〔2011〕329号）相关要求，于2020年6月30日前，完成云龙水库饮用水水源地安全保障达标建设评估工作。

责任单位：县云龙水库水源保护区管理局

配合单位：县级相关部门及水源区各乡（镇）

完成时限：2020年6月31日前

3.继续推进水源地环境状况评估。建立完善水源地风险评估机制，深入开展水源地环境状况评估工作，按照云南省生态环境厅要求，完成2019年饮用水水源信息系统填报及环境状况评估工作，并将评估情况报市重点水源办备案。

责任单位：市生态环境局禄劝分局

配合单位：县级相关部门，水源区各乡（镇）

完成时限：2020年6月30日前

4.完成云龙水库饮用水水源地（昆明区域）保护“十四五”规划编制。全面落实《云南省云龙水库保护条例》，贯彻新发展理念和水利改革发展总基调，谋篇布局云龙水库水源地保护长远发展；认真做好“十三五”规划主要目标指标、主要任务实现情况分析评价；编制《云龙水库水源地（昆明区域）“十四五”规划》，明确“十四五”期间云龙水库饮用水水源地保护工作的总体思路，具体要求和工作步骤，重点对策措施，促使饮用水水源地保护工作做到主次清晰、有的放矢，为饮用水水源地生态系统的良性循环、水质达标，保障主城区饮水安全提供保障。

责任单位：县云龙水库水源保护区管理局

配合单位：县级相关部门，水源区各乡（镇）

完成时限：2020年12月30日前

5.强化水源保护区交通穿越活动的规范化管理。进一步完善穿越水源区的公路、桥梁安全防护隔离设施，路面桥面径流收集系统等事故应急防护工程设施和标志、标线等交通设施；加强道路运输执法，强化路面治超，加强对危化品运输车辆通过水源保护区的监管。加强禄大公路三岔箐、皎平渡永善、云龙新山三个交通运输管控检查站的日常管理，配置必要的检查设备，常态化开展危险品穿越水源保护区交通管控检查，确保运输安全。12月底前完成整改及饮用水源保护区交通穿越风险应急预案编制。

责任单位：县交运局

配合单位：县公安局交警大队、县运管分局、县应急局，水源区乡（镇）

完成时限：2020年12月31日前

（三）实施综合治理。

1.加强饮用水水源管护和治理。强化云龙水库水域保护，加强水库消落区生态保护，适时对消落区的垃圾、枯枝败叶进行清理，对在消落区内进行复垦、放牧的行为进行整治等。

责任单位：云南沣源水务股份有限公司

配合单位：县云龙水库水源保护区综合行政执法大队、水源区各乡（镇）

完成时限：长期坚持

2.着力改善不达标水源水质。

（1）结合水功能区、饮用水水源水质目标，分析识别水质不达标或不能稳定达标的区域分布、主要超标污染物及成因，于2020年6月前完成水质不达标排查工作，于10月底前完成调查分析报告，年底前制定水质提升方案，根据方案制定下一年年度实施计划，限期完成治理。

责任单位：市生态环境局禄劝分局

配合单位：县水务局、县农业农村局、水源区各乡（镇）

完成时限：2020年12月31日前

（2）科学防控内源污染。对因污染物沉积至水库底部形成的“内源性负荷”污染，科学合理的采用水文学、物理学、化学、生物学方法防治，如引水冲刷、库内下层水抽取、底泥疏浚、植物恢复和回收、食物链调控等方法进行治理。

责任单位：云南沣源水务股份有限公司

配合单位：县云龙水库水源保护区管理局、市生态环境局禄劝分局、县发改局、县农业农村局、县自然资源局、县水务局、县林草局，水源区各乡（镇）

完成时限：2020年12月31日前

3.科学防控农业面源污染。根据“饮用水源区内禁止花卉种植，限制蔬菜种植面积；一级保护区域内严格实行‘止耕禁养’，恢复生态；二级保护区域内实施‘农改林’，重点发展经果林和水源涵养林，适度发展有机农业；准保护区域内全面调整种植结构，实行测土配方施肥，推广有机生物肥和化肥用量少的作物种植”的相关规定，科学防控农业面源污染。

（1）实施测土配方施肥。在二级保护区内实施测土配方施肥推广面积3万亩，生物有机肥运用试验示范面积200亩，农户施肥定位监测点30个。

（2）实施病虫害绿色防控。实施病虫害防控技术推广示范面积2000亩，病虫害防控示范村2个，应用辐射面积20000亩，建设田间学校2所，收集池10个，病虫和天敌监测点2个，农药使用监测点20个，开办培训班1个。

（3）加强畜禽污染防治工作。按照饮用水源一级保护区禁止畜禽养殖，二级保护区和准级保护区禁止规模化养殖的规定，做好水源地禁养工作。针对分散式畜禽养殖圈舍应做到养殖废物全部资源化利用，且尽量远离取水口，不得向水体直接倾倒畜禽粪便和排放养殖污水。

责任单位：县农业农村局

配合单位：撒营盘镇、云龙乡、皎平渡镇、茂山镇、马鹿塘乡、团街镇人民政府

完成时限：2020年12月31日前

4.建设水源涵养林、生态隔离带。

（1）通过绿化造林、封山育林，在水源地一级保护区建设水源涵养林，二级保护区和准保护区大力退耕还林，适当发展经果林。在一级保护区内适宜绿化的陆域地块实施绿化造林，及时开展补植补造，确保绿化造林成效，一级保护区适宜绿化的陆域植被覆盖率达到80%以上，二级保护区陆域植被覆盖率逐步提高，继续实施退耕还林3000亩。

（2）加强森林资源保护工作。加强对私开乱挖、乱砍滥伐、偷砍盗伐、毁林开垦等毁坏森林资源的违法行为进行查处；加强森林防火和森林病虫害防治、监测工作，确保森林生态环境得到有效保护。

（3）做好云龙水库水源保护区水源涵养林和生态隔离带“农改林”补植补造和日常管护工作。

（4）完成云龙乡九道河生态湿地修复100亩，协调市农投公司将云龙水库水源区移民搬迁后未实施水源涵养林种植的地块实施水源涵养林种植。

责任单位：县林草局

配合单位：撒营盘镇、云龙乡、皎平渡镇、茂山镇、马鹿塘乡、团街镇人民政府

完成时限：2020年12月31日前

5.提升村镇污水收集处理能力。

（1）加强云龙水库水源保护区已建村庄污水处理设施的运行维护工作，编制污水处理设施运行管理维护方案报市级审批，并将水源保护区内已建成设施的运行管理维护费列入2021—2025年定额补助范围给予保障。

责任单位：县云龙水库水源保护区管理局

配合单位：市生态环境局禄劝分局、县水务局、县住建局、水源区各乡（镇）

完成时限：2020年12月31日前

- 水源区保护治理项目实施单位加快推进水源区内在建污水收集处理设施建设，及时对已建成的项目进行验收、移交；并制定切实可行的管护措施，加强对未移交项目的日常维护管理，确保正常运行。

责任单位：县云龙水库水源保护区管理局、市生态环境局禄劝分局、县水务局、县住建局

配合单位：水源区各乡（镇）

完成时限：2020年12月31日前

- 根据云南省农村人居环境整治工作领导小组办公室关于印发《推进云南省农村生活污水治理的实施意见》和昆明市委办公厅《关于专题听取全市农村人居环境整治工作有关情况的会议纪》（第21期）相关要求，因地制宜，统筹布局，加快推进水源区100个未有污水处理设施的村庄的污水收集处理前期工作，按照“一村一策”原则编制实施方案，逐步组织实施，力争“十四五”期间实现村庄污水处理设施100%覆盖。

责任单位：市生态环境局禄劝分局

配合单位：县云龙水库水源保护区管理局、县水务局、县住建局、县农业农村局、水源区各乡（镇）

完成时限：2020年12月31日前

6.加强水源区村庄生活垃圾收集处置。

（1）认真做好云龙水库水源区128个村庄生活垃圾集中收集、清运监管工作，确保重点村庄生活垃圾按照“组保洁、村收集、乡镇清运处置”的垃圾清运处置模式，实现日产日清。

责任单位：县云龙水库水源保护区管理局

配合单位：水源区各乡（镇）

完成时限：2020年12月31日前

（2）积极争取上级支持，对水源区尚未实施生活垃圾集中收集、清运的150个村庄，配备必要的垃圾收集处理实施设备，并按照“属地管理”原则，由属地乡镇加强公益性岗位保洁人员的日常管理，不定期对收集的生活垃圾进行转运处置。

（3）加强水源区村庄垃圾收集清运的指导和监督，县城管局和县农业农村局每月不少于1次对水源区生活垃圾收集清运进行监督检查，发现问题及时督促乡镇进行整改。

责任单位：县城管局、县农业农村局

配合单位：水源区各乡（镇）

完成时限：2020年12月31日前

7.完成云龙水库重点村落环境综合整治工程、云龙水库重点区域生活污水收集处理工程和云龙水库水源地防护工程。

责任单位：市生态环境局禄劝分局

配合单位：县云龙水库水源保护区管理局，撒营盘镇、云龙乡人民政府

完成时限：2020年12月31日前

8.启动高安小流域治理项目建设。

责任单位：县水务局

配合单位：撒营盘镇人民政府

完成时限：2020年12月31日前

9.实施水源区综合治理项目。

（1）加快推进禄劝县云龙水库水源区书西小河、老木河流域重点村庄水环境整治工程；云龙水库水源区芝兰河、撒老邬河、杨柳河流域重点村庄水环境整治工程建设项目；云龙水库水源区高安小河、三合小河流域重点村庄水环境整治工程建设项目；双化水库水源区招桂、照块村委会水环境整治工程和云龙水库水源保护区撒营盘垃圾填埋场改造完善工程建设，确保年内建成投入运行。

责任单位：县云龙水库水源保护区管理局

配合单位：水源区乡（镇）

完成时限：2020年12月31日前

10.启动禄劝云龙水库水源保护区双化水库周边禽畜圈舍及卫生厕所改造工程。对双化水库库周招桂、照块2个村委会14个村小组922户实施禽畜圈舍及卫生厕所改造。

责任单位：县农业农村局

配合单位：撒营盘镇人民政府、县云龙水库水源保护区管理局

完成时限：2020年12月31日前

（四）强化饮用水源地监管。

1.加强水源地保洁和河道清淤。

（1）结合“河湖长制”，加强水源区入库河道及其支流和村庄河道沟渠的日常保洁工作，及时清理疏浚，清除有害水生植物、垃圾杂物、漂浮物等，保持河道干净、清洁，水系畅通。

责任单位：水源区各乡（镇）

完成时限：长期坚持

（2）及时清理疏浚水库库区、库尾、库湾及河道入库口的有害水生植物、垃圾杂物、漂浮物等，保持水面清洁。

责任单位：云南沣源水务股份有限公司

完成时限：长期坚持

2.严格水源区日常巡查。水源区各乡（镇）制定水源地巡查方案，加强日常巡查，确保饮用水一级保护区坚持每日巡查，二级保护区、准保护区实行每周巡查，实现水源保护区巡查范围全覆盖。建立、完善饮用水源区巡查台帐，坚持巡查工作必有记录、违规行为必有查处。

责任单位：县云龙水库水源保护区综合行政执法大队、撒营盘镇、云龙乡、皎平渡镇、茂山镇、马鹿塘乡、团街镇人民政府

完成时限：长期坚持

3.及时清理整治水源保护区内各项环境违法问题。按照《云南省水源地保护攻坚战实施方案》和《昆明市水源地保护攻坚战实施方案》的要求，全面整治水源保护区内各项环境违法问题，重点排查保护区内倾倒医疗废物、废机油等危险废物及生活垃圾、农业离田垃圾、建筑垃圾等影响水质的违法行为，严防水源受垃圾渗滤液污染。

责任单位：市生态环境局禄劝分局

配合单位：县云龙水库水源保护区管理局、县水务局、县农业农村局、县城管局、县住建局，水源区各乡（镇）

时间要求：长期坚持

4.严格执行项目审查制度。认真落实中央、省、市水源地保护管理法律、法规和政策，严格执行项目审查制度，依法依规审查拟进入云龙水库水源地的项目，严控项目准入，杜绝有污染的企业和项目落户云龙水库水源地。

责任单位：县发改局

配合单位：县云龙水库水源保护区管理局、市生态环境局禄劝分局、县住建局、县自然资源局、县林草局、县水务局、县农业农村局、县交运局，水源区各乡（镇）

完成时限：长期坚持

5.强化饮用水供水监管。加强供水设施、取输水工程的管理。建立健全供水设施、取水和输水工程的日常检查和维护制度，加强供水设施、取水和输水工程的运行管理，确保供水设施完好，取水和输水工程稳定安全运行，输水路径稳定畅通，城市供水安全。

责任单位：云南沣源水务股份有限公司

配合单位：县云龙水库水源保护区管理局，水源区乡（镇）

时间要求：长期坚持

6.加强保护区内违法建构筑物的监管。根据《昆明市违法建筑处置办法》（第144号）中相关职能职责分工，加强对水源保护区内违法违规建筑的联合执法及监管力度。重点对原住居民在非原住址上新建房屋，非原住居民进入水源区购房、建房，在已租用的土地上违规建筑的行为，并加强水源保护区内建构筑物的规划、管理、审批、监督工作，发现问题及时处理。

责任单位：县城管局、县住建局

配合单位：县云龙水库水源保护区管理局、县农业农村局、县自然资源局、水源区各乡（镇）

时间要求：长期坚持

7.加强对在云龙水库水源保护区内设置的气象站、增雨作业点等工作站点的管理，严禁管理人员在水源区内进行畜禽养殖、种植等活动。

责任单位：县气象局

完成时限：长期坚持

8.持续开展水源保护区内村庄环境卫生综合整治。结合“七改三清”“人居环境提升”工作的开展，教育引导水源区群众规范生活垃圾、柴草堆、杂物堆和粪堆等堆放，不定期组织群众对房前屋后进行清扫，对阴沟、背沟、排水沟等进行清掏，对穿越村庄的入库支流河道进行清理，保持村庄和庭院内外整洁卫生，不断提升水源保护区人居环境和改善水源区水生态环境。

责任单位：水源区乡（镇）

完成时限：长期坚持

9.持续开展水源保护区内殡葬领域违法问题专项整治工作。严格落实《禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区殡葬领域违法问题专项整治工作方案》，对水源区坟墓按入葬时间节点和一级保护区、二级保护区、准保护区的保护要求进行搬迁（处置），并认真做好水源区户籍亡故人员火化、安葬等工作。

责任单位：水源区乡（镇）

配合单位：县民政局

完成时限：2020年12月31日前

10.加大人口转移教育及培训。

（1）加大水源区劳动力培训及转移就业力度。积极探索水源地外迁人口扶持、管理配套政策，严格控制和逐步减少水源地保护区内人口规模；加大水源区劳动力培训和转移就业力度，完成技能培训100人，转移就业3000人次。

责任单位：县人社局

配合单位：县云龙水库水源保护区管理局，水源区乡（镇）

完成时限：2020年12月31日前

（2）加大水源区教育转移力度。努力提高水源地教育水平，逐步完善水源地农村适龄人口完成小学至大学阶段的学业扶持保障制度，通过教育扶持、教育成才等方式，把青少年转移到外地学习、生活和就业。

责任单位：县教体局

配合单位：县云龙水库水源保护区管理局，水源区乡（镇）

完成时限：长期坚持

11.严格落实“河长制”工作。严格按照《禄劝彝族苗族自治县全面推行湖长制工作实施方案》明确的职责分工，县级河长制联系部门要及时向县级河长请示、报告，并协调、督促做好巡查中发现问题的解决；水源保护区乡（镇）级河长和村级河长重点抓好排放污水、倾倒垃圾等污染水源等行为的监管，确保河岸无乱搭建、乱堆乱放等情况发生。

责任单位：县河（湖）长办

配合单位：县河（湖）长制联系部门，水源区乡（镇）

完成时限：长期坚持

（五）强化水源地风险防控能力建设。

1.强化水源监测预警应急体系建设。按照云龙水库饮用水源地水污染突发事件应急预案，开展应急演练。

责任单位：县应急局

配合单位：县云龙水库水源保护区管理局、市生态环境局禄劝分局、县水务局、县公安局、县交运局、县卫健局，撒营盘镇、云龙乡、皎平渡镇、茂山镇、马鹿塘乡、团街镇人民政府，云南沣源水务股份有限公司

完成时限：2020年12月31日前

2.建立完善水质水量监控体系加强针对突发污染事件及藻华等水质异常现象的应急监测能力建设，具备预警及突发事件发生时，加密监测和增加监测项目的应急监测能力。

责任单位：市生态环境局禄劝分局，云南沣源水务股份有限公司

配合单位：撒营盘镇、云龙乡、皎平渡镇、茂山镇、马鹿塘乡、团街镇人民政府

完成时限：长期坚持

（六）严格兑现扶持补助资金，加强监督审计

1.积极配合市级部门研究制定新一轮《昆明市主城饮用水源区扶持补助办法》。

责任单位：县云龙水库水源保护区管理局

配合单位：县财政局、县教体局、县农业农村局、县医保局、县人社局等县级相关部门，水源区各乡（镇）

完成时限：2020年12月31日前

2.严格按照《关于贯彻执行<昆明市主城饮用水源区扶持补助办法>的实施细则（禄政办发〔2017〕25号）》，及时兑现2020年扶持补助资金；切实加强对补助资金的监督管理，开展补助资金审计工作，使有限的饮用水源扶持补助资金发挥最大的效益。

责任单位：县云龙水库水源保护区管理局、县财政局、县教体局、县审计局、县人社局等县级相关部门

配合单位：水源区各乡（镇）

完成时限：2020年12月31日前

3.积极争取市级“以投代补”支持，加大保护管理资金投入。按照县政府办关于印发《云龙水库饮用水水源地（昆明区域）保护“十三五”规划重点工作和项目（调整后）任务分解方案的通知》（禄政办发〔2019〕61号）的要求，各牵头责任单位加快推进项目前期，积极争取市级部门“以投代补”资金支持，推进项目实施，确保十三五规划项目圆满完成。

责任单位：县级相关部门

配合单位：水源区各乡（镇）

完成时限：2020年12月31日前

（七）依法依规严厉查处违反《云南省云龙水库保护条例》的各种行为。加强水源区32名巡查人员的日常监督管理，确保正常履行巡查职责，对巡查中发现复垦、放牧，倾倒垃圾、弃土、废碴等以及其他违反《云南省云龙水库保护条例》的各种行为及时上报县云龙水库水源保护区管理局执法大队，严格按照法定程序进行查处。

责任单位：县云龙水库水源保护区管理局执法大队

配合单位：水源区各乡（镇）

完成时限：长期坚持

（八）强化督查问效。将云龙水库水源保护工作纳入县委、县政府年度考核目标，并将工作推进情况列入重要事项进行督查督办，对不作为、慢作为的单位和个人报请县纪委监委进行严厉问责。

责任单位：县委督查办、县政府督查办

配合单位：县云龙水库水源保护区管理局、县纪委派驻县水务局纪检组

完成时限：2020年12月31日前

四、工作要求

（一）提高政治站位，高度重视保护工作。云龙水库饮用水水源地保护事关主城区饮水安全，涉及群众的切身利益，全县各部门要充分认识云龙水库水源保护的重要意义，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，切实把思想和行动统一到县委、县政府关于水源地保护管理的决策部署上来，锐意进取、攻坚克难、真抓实干、创新发展，扎实推进云龙水库水源地保护管理及治理工作，确保水质达标。

（二）强化职责意识，确保任务落实到位。县级各责任单位要按照明确的工作任务抓好落实，各配合单位要积极配合责任单位开展工作，确保各项工作任务落到实处。

（三）加强协调沟通，积极争取资金投入。各责任单位依据各自的职能职责，加强与市级部门的沟通协调，积极争取项目资金投入，全力推进项目建设，努力改善和提升云龙水库水源保护区生态环境。

（四）加强沟通协调，建立信息报送制度。各责任单位要明确专人，加强信息报送工作，为县委、县政府及时掌握云龙水库水源保护管理情况和科学决策提供支撑。于每季度末月22日前将工作情况报县云龙水库水源保护区管理局，县云龙水库水源保护区管理局及时收集汇总整理，形成专报于季度末月25日前报市重点水源办、县委督查办、县政府督查办。

抄送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委县监委办。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室        2020年4月30日印发