禄劝柿花树石材有限公司

禄劝县柿花树采石场

矿山地质环境保护与土地复垦方案

（公示稿）

禄劝柿花树石材有限公司

2025年7月

第一部分   方案编制背景

## 一、编制背景

### 1.1任务由来

禄劝县柿花树采石场为已建矿山，现矿山采矿许可证由禄劝彝族苗族自治县自然资源局颁发，证号：***，采矿权人：禄劝柿花树石材有限公司，矿山名称：禄劝县柿花树采石场，现矿区范围由***个拐点坐标圈定，面积：***km2，开采深度：***m～***m，开采方式：露天开采，开采矿种：天然石英砂，现采矿证有效期：***年***月***日至***年***月***日，详见附件“矿山采矿证”。

***年***月矿山编制完成并备案了《云南省禄劝县柿花树采石场普通建筑材料用天然石英砂矿地质勘查报告》；

***年***月矿山编制完成并备案了《云南省禄劝县柿花树采石场普通建筑材料用天然石英砂矿矿产资源开发利用方案》；

***年***月矿山编制完成了《禄劝柿花树石材有限公司禄劝县柿花树采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并备案；

由于原编制完成的《禄劝柿花树石材有限公司禄劝县柿花树采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》适用年限5年已到期，根据“《云南省自然资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编制审查有关工作的通知》（云自然资修复（2023）321号）”，需对原《方案》进行修编。

为此“禄劝柿花树石材有限公司”委托“四川省坤运环境建设有限公司、云南亿能地质勘察设计有限公司”进行矿山地质环境和土地资源调查及编制《禄劝柿花树石材有限公司禄劝县柿花树采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》的工作，委托书见附件。

## 二、编制目的

### 2.1 目的

①矿山地质环境保护与土地复垦方案是实施矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦的技术依据之一。为自然资源主管部门依法收取矿山地质环境治理基金及依法进行监督检查以切实保护矿山地质环境提供主要依据；为矿业权人缴存土地复垦保证提供依据；本方案不代替相关工程勘查、治理设计、用地报批手续。

②矿山建设项目的地质灾害危险性评估工作纳入本方案中的矿山地质环境影响评估，参照地质灾害危险性评估的有关要求和技术规范执行。

③编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，要坚持“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“耕地优先”、“科学规划、因地制宜、综合治理、经济可行、合理利用”的原则。

④矿山地质环境保护与土地复垦方案应在矿山地质环境和矿区土地复垦调查和矿产资源开发利用方案、矿山开采设计等基础上编制，并符合相关规划。

⑤按照“谁开发，谁保护、谁破坏，谁治理”和“谁损毁，谁复垦”的原则，矿山地质环境保护与土地复垦方案编制的区域范围包括开采区及采矿活动的影响区。尾矿库的地质环境恢复治理方案按照相关部门有关要求单独编制。

⑥矿山地质环境保护与土地复垦义务人和方案编制单位应对方案的真实性和科学性负责。

⑦切实把矿山地质环境恢复治理、土地复垦工作纳入工程范围，加强组织领导，指定专人负责，强化监管力度，抓紧抓好本项目矿山地质环境恢复治理、土地复垦工作，实现合理用地、保护耕地、防止水土流失、恢复生态环境及保护生物多样性的目标。

### 2.2 任务

①收集评估区气象、水文、地形地貌、地层岩性、地质构造、新构造运动及水文地质、工程地质条件等资料，调查阐明矿体储存特征，评估区内地质灾害现状分布、危害及土地、植被资源破坏情况，地下水含水层结构、地形地貌景观破坏，基本查明区内的地质环境条件、矿山地质环境影响现状。

②在开展矿山地质灾害危险性、含水层、土地资源及地形地貌景观的现状评价基础上，依据矿山开发利用方案，结合场地的地质环境条件，预测评估地质环境问题发展与危害。

③综合现状评估、预测评估成果，进行矿山地质环境影响综合评估。

④对地质灾害危险区、露天采场、办公生活区、附属场地、材料室、值班室、生产加工区、排土场、表土堆场等，提出保护与治理措施。

⑤对矿区附近村庄受矿业活动的影响进行分析，并提出防护措施。

⑥编制矿山地质环境保护、治理、监测方案，并进行经费估算。

⑦调查并量算各类已损毁土地的面积，预测损毁土地的范围以及损毁程度。

⑧根据调查和预测结果，分别统计和确定被损毁土地应复垦的面积，并根据土地的损毁时间、损毁性质和损毁程度，规划其复垦时间和复垦后的利用类型。

⑨在复垦规划的基础上，按各类土地复垦技术要求设计复垦方案，复垦工艺，明确要求达到的技术标准和技术参数，计算复垦工程量，提出复垦工程的投资概算。

⑩明确土地复垦义务人，本方案所涉及的所有复垦工程费用由禄劝柿花树石材有限公司全部承担。

第二部分  矿山地质环境保护与土地复垦方案简介表

| 项 目 概 况 | 方案名称 | 禄劝柿花树石材有限公司禄劝县柿花树采石场 矿山地质环境保护与土地复垦方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采矿许可证 | □新申请 ■持有 □变更 |  |  |  |  |  |
|  | 矿山企业名称 | 禄劝柿花树石材有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 | 李*** |  |  | 联系电话 | 137*** |  |
|  | 矿区面积及开采标高 | 矿区面积：***km2，开采标高：***m-***m |  |  |  |  |  |
|  | 资源储量 | ***万t |  | 生产能力 |  |  | ***万t/a |
|  | 采矿证号 （划定矿区范围） | *** |  | 评估区面积 |  |  | 109.71hm2 |
|  | 项目位置土地利用现状标准分幅图幅号 | G48H***、G48H***、G48H*** |  |  |  |  |  |
|  | 矿山生产服务年限 | 11年（2019年***月～20**年**月） | 方案适用年限 |  |  |  | 7.6年（2025年**月～20**年**月） |
| 方 案 编 制 单 位 | 编制单位名称 | 四川省坤运环境建设有限公司 云南亿能地质勘察设计有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 | 吴** 李** |  |  |  |  |  |
|  | 资质证书名称 | 地质灾害防治单位资质证书 土地规划机构等级证书 | 资质等级 |  |  |  | 地质灾害评估和治理工程勘察设计（甲级） 土地规划乙级 |
|  | 发证机关 | 四川省自然资源厅 云南省土地学会 | 编 号 |  |  |  | 510020241120053 532010067B |
|  | 联系人 | *** | 电话 |  |  |  | 158*** |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职 称 | 专 业 |  |  |  | 签 名 |
|  | 王*** | 高级工程师 | 地 质 |  |  |  |  |
|  | 高*** | 工程师 | 环境治理 |  |  |  |  |
|  | 程*** | 工程师 | 地 质 |  |  |  |  |
|  | 郭*** | 工程师 | 地 质 |  |  |  |  |
|  | 王*** | 工程师 | 地质环境 |  |  |  |  |
|  | 王*** | 工程师 | 土地复垦 |  |  |  |  |
|  | 朱*** | 工程师 | 土地复垦 |  |  |  |  |
|  | 李*** | 工程师 | 土地复垦 |  |  |  |  |

| 矿山地质环境影响 | 地质环境影响评估级别 | 评估区重要程度 | ■重要区 □较重要区 □一般区 | ■一级 □二级 □三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质环境条件 | ■复杂 □较复杂 □简单 |  |
|  |  | 生产规模 | □大型 ■中型 □小型 |  |
|  | 现状分析与预测 | 矿山地质灾害现状分析与预测 | 现状：现状条件下，潜在不稳定斜坡BW1基本稳定，危险性、危害性中等。潜在不稳定斜坡BW2整体不稳定，危险性、危害性中等。 预测：未来采矿活动加剧BW1形成滑坡、崩塌灾害的可能性中等，危险性、危害性中等。未来采矿活动加剧BW2形成滑坡、崩塌灾害的可能性中等～大，危险性、危害性中等～大。诱发：未来拟采场诱发滑坡、崩塌等地质灾害发生的可能性中等～大，危险性、危害性中等～大；未来办公生活区、1#材料室、2#材料室、1#排土场运营诱发边坡形成滑坡、崩塌灾害的可能性小，危险性、危害性小；未来生产加工区运营诱发边坡形成滑坡、崩塌灾害的可能性中等，危险性、危害性中等；未来2#排土场、表土堆场运营诱发边坡形成滑坡、崩塌灾害的可能性小，危险性、危害性中等；未来矿山道路诱发滑坡、崩塌灾害的可能性小～中等，危险性、危害性小～中等；未来矿山附属场地、值班室、高位水池建设及运营过程中诱发滑坡、崩塌灾害的可能性小，危险性、危害性小；未来矿业活动诱发C1冲沟泥石流灾害的可能性小，危险性、危害性小。遭受：未来区内露天采场遭受BW2引发滑坡、崩塌等地质灾害发生的可能性中等～大，危险性、危害性中等～大。未来办公生活区、1#材料室、生产加工区、2#排土场、表土堆场运营过程中遭受BW1引发崩塌、滑坡等灾害的可能性中等，危险性、危害性中等。未来矿山道路运营过程中遭受BW1、BW2引发崩塌、滑坡等灾害的可能性中等，危险性、危害性中等。未来附属场地、值班室、高位水池及评估区内养猪场遭受矿山引发地质灾害的可能性小，危害、危险性小。 |  |
|  |  | 矿区含水层破坏现状分析与预测 | 现状：露天开采位于地下水水位之上，未揭露地下水，采矿活动破坏了原有地下水排泄及补给条件和含水层结构，破坏程度较轻。 预测：矿山属露天开采，最低开采标高位于地下水位之上，采矿活动对矿区及周围的生产生活用水影响小；该矿体和围岩对自然水体和生物体危害较轻，矿山废水地下水环境产生污染的可能性小。预测矿业活动对含水层的影响和破坏程度较轻。 |  |
|  |  | 矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测 | 现状：表现在已有1#采场、已有2#采场、办公生活区、附属场地、1#材料室、值班室、生产加工区、2#材料室、1#排土场、2#排土场、已有矿山道路等，对地形地貌景观影响严重。 预测：主要表现在矿山拟采场、已有1#采场、已有2#采场、办公生活区、1#材料室、生产加工区、2#材料室、1#排土场、2#排土场、附属场地、值班室、表土堆场、矿山道路，对地形地貌景观影响严重。 |  |
|  |  | 矿区水土环境污染现状分析与预测 | 现状：现阶段矿业活动对矿区及周边区域地表水、地下水及土壤的污染较轻。 预测：未来矿山废水和固体废物污染源对矿区及周围水土环境污染较轻。 |  |
|  |  | 村庄及重要设施影响评估 | 未来区内村庄、居民点遭受矿山采矿活动诱发滑坡、崩塌等灾害的可能性小，危险性、危害性小。 |  |
|  | 矿山地质环境影响综合评估 |  | 预测矿山建设对地质灾害影响程度主要为严重，对含水层的影响程度为较轻，对地貌景观破坏程度为严重，对水土环境污染较轻，对土地资源的占用及破坏为严重，将整个评估区划分为严重区（i）和较轻区（iii），2级2区。 |  |
| 矿区土地损毁预测与评估 | 土地损毁的环节与时序 |  | 本矿山为已建多年老矿山，矿山采用露天开采方式进行矿体开采。土地损毁环节、顺序及方式等与该矿的开采方法、开采工艺流程、建设施工场地布局等有着密切的关系。根据现场调查及结合《开发利用方案》，导致土地损毁的生产建设工艺流程主要发生在矿山历史开采期及后期生产期。早期露天开采活动采场开挖过程中露天采场的开挖造成土地的挖损损毁，已有工程设施及未来拟建工程设施压占损毁土地。结合该矿生产现状及规划开采方向，确定该矿导致土地损毁的生产建设工艺及流程。 1、导致土地损毁的生产建设工艺及流程 ①开采范围 资源量估算范围以矿区拐点圈定的范围的垂直投影为界，估算标高：***m～***m。本《方案》按第一期开采务年限11年设计，第一期开采***-***m之间矿石。 ②开采方式 根据矿区地形地貌条件、开采技术条件、矿体的赋存特征，设计采用山坡露天分台阶开采方案。 ③开采顺序 根据开发利用方案设计，矿山采用由北至南，由上至下分台阶开采。 ④采剥工艺 设计采用台阶式的采剥方法，用挖掘机剥离挖装，自卸汽车运输。 ⑤排土工程 历史排土：根据现场调查，矿山矿石利用率极高，采矿过程中矿体大部分进行利用，产生的少量废土废石部分用于矿山道路维护使用，剩余全部堆存于1#排土场、2#排土场内。 未来排土：根据现场调查，未来矿山采矿过程中产生的废土废石全部运至2#排土场集中堆存，容积3万m3。 未来剥离表土：本方案设计对拟损毁区域进行表土剥离工作，剥离表土全部堆存至拟建表土堆场内，未来矿山将剥离表土22776m3，设计表土堆场容积24000m3，可满足未来采矿需求。 ⑥基建工程情况 根据现场踏勘，矿山已建成并生产多年，现矿山布置工程设施主要为已有1#采场、已有2#采场、办公生活区、附属场地、1#材料室、2#材料室、生产加工区、值班室、1#排土场、2#排土场、已有矿山道路等。 矿山道路：矿山工业场地紧邻农村道路，矿山外部运输直接使用农村道路运输。内部道路主要为采场内临时道路及工业场地内临时道路，未来将新建连接拟采场的部分矿山道路。 高位水池：根据《开发利用方案》设计，在矿区内南部外新建高位水池1个，设计容积200m3。 2、历史生产期 主要为矿山历史阶段露天开采开挖过程中已有1#采场、已有2#采场的开挖造成土地的挖损损毁，办公生活区、附属场地、1#材料室、2#材料室、生产加工区、值班室、1#排土场、2#排土场、已有矿山道路等压占及挖损损毁土地。 3、未来生产期 露天采场：禄劝县柿花树采石场设计1个拟采场，在矿山露天开采过程中，因露天开采造成土地挖损损毁。及已建办公生活区、附属场地、1#材料室、2#材料室、生产加工区、值班室、1#排土场、2#排土场、已有矿山道路和拟建表土堆场、高位水池、矿山道路等长期压占土地，造成对土地的压占及挖损损毁。 |  |
|  | 已损毁各类土地现状 |  | 现矿山已损毁土地总面积约***公顷，其中损毁旱地***公顷、乔木林地***公顷、灌木林地***公顷、其他草地***公顷、其他商服用地***公顷、采矿用地***公顷、农村宅基地***公顷、农村道路***公顷。 |  |
|  | 拟损毁土地预测与评估 |  | 未来矿山拟损毁土地总面积***公顷，其中损毁土地类型为旱地***公顷、乔木林地***公顷、其他草地***公顷、农村宅基地***公顷、农村道路***公顷。 |  |

| 复 垦 区 土 地 利 用 现 状 | 一级地类 | 二级地类 | 小计 | 已损毁 |  | 拟损毁 | 占用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 旱地 | *** | *** |  | *** | - |
|  | 林地 | 乔木林地 | *** | *** |  | *** | - |
|  |  | 灌木林地 | *** | *** |  | *** | - |
|  | 草地 | 其他草地 | *** | *** |  | *** | - |
|  | 商服用地 | 其他商服用地 | *** | *** |  | *** | - |
|  | 工矿仓储用地 | 采矿用地 | *** | *** |  | *** |  |
|  | 住宅用地 | 农村宅基地 | *** | *** |  | *** | - |
|  | 交通运输用地 | 农村道路 | *** | *** |  | *** | - |
|  | 合计 |  | 21.1783 | 18.3313 |  | 2.8470 | - |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 | 类型 |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 已损毁 |  | 拟损毁 |
|  | 损毁 | 挖损 | 15.0698 |  | 12.2308 |  | 2.8390 |
|  |  | 塌陷 | - |  | - |  | - |
|  |  | 压占 | 6.1085 |  | 6.1005 |  | 0.0080 |
|  |  | 小计 | 21.1783 |  | 18.3313 |  | 2.8470 |
|  | 合计 |  | 21.1783 |  | 18.3313 |  | 2.8470 |
| 土 地 复 垦 面 积 | 一级地类 | 二级地类 |  |  | 面积（公顷） |  |  |
|  |  |  |  |  | 已复垦 |  | 拟复垦 |
|  | 耕地 | 旱地 |  |  | - |  | 2.3008 |
|  | 林地 | 乔木林地 |  |  | - |  | 13.5448 |
|  | 草地 | 其他草地 |  |  | - |  | 4.3060 |
|  | 合计 |  |  |  | - |  | 20.1516 |
|  | 占用 |  |  |  | 1.0267 |  |  |
|  | 土地复垦率 |  |  |  | 95.15% |  |  |

| 矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理分区 | 治理对象 |  | 工程措施 |  | 工程项目 |  | 单位 | 工作量 |
| 重点、次重点防治区 | 露天采场（包括BW1、BW2） |  | 危岩清理 |  | 石方开挖 |  | m3 | 1000 |
|  |  |  | 截水沟 |  | 土方开挖 |  | m3 | 1564 |
|  |  |  |  |  | 土方回填 |  | m3 | 317 |
|  |  |  |  |  | M7.5浆砌块石 |  | m3 | 932.8 |
|  |  |  |  |  | M10砂浆抹面 |  | m2 | 3463.7 |
|  |  |  | 围挡措施 |  | 防护栅栏 |  | m | 1155 |
|  |  |  | 警示措施 |  | 设置警示牌 |  | 块 | 10 |
|  | 2#排土场 |  | 截水沟 |  | 土方开挖 |  | m3 | 311.5 |
|  |  |  |  |  | 土方回填 |  | m3 | 63.1 |
|  |  |  |  |  | M7.5浆砌块石 |  | m3 | 185.8 |
|  |  |  |  |  | M10砂浆抹面 |  | m2 | 689.9 |
|  |  |  | 警示措施 |  | 设置警示牌 |  | 块 | 2 |
|  | 表土堆场 |  | 挡墙 |  | 土方开挖 |  | m3 | 53.8 |
|  |  |  |  |  | 土方回填 |  | m3 | 17.9 |
|  |  |  |  |  | M7.5浆砌块石 |  | m3 | 136.2 |
|  |  |  | 警示措施 |  | 设置警示牌 |  | 块 | 6 |
|  | 附属场地、值班室、2#材料室、1#排土场 |  | 警示措施 |  | 设置警示牌 |  | 块 | 8 |
|  | 办公生活区、1#材料室、破碎加工区 |  | 截水沟 |  | 土方开挖 |  | m3 | 259.1 |
|  |  |  |  |  | 土方回填 |  | m3 | 52.5 |
|  |  |  |  |  | M7.5浆砌块石 |  | m3 | 154.5 |
|  |  |  |  |  | M10砂浆抹面 |  | m2 | 573.8 |
|  |  |  | 警示措施 |  | 设置警示牌 |  | 块 | 6 |
|  | 矿山道路 |  | 截水沟 |  | 土方开挖 |  | m3 | 1390.8 |
|  |  |  |  |  | 土方回填 |  | m3 | 281.9 |
|  |  |  |  |  | M7.5浆砌块石 |  | m3 | 829.5 |
|  |  |  |  |  | M10砂浆抹面 |  | m2 | 3080 |
|  |  |  | 路面清理 |  | 土方开挖 |  | m3 | 100 |
|  |  |  | 警示措施 |  | 设置警示牌 |  | 块 | 6 |
|  | 监测管控 |  |  |  | 设置监测点 |  | 个 | 26 |
| 一般区 | 监测管控 |  |  |  | 设置监测点 |  | 个 | 巡查 |
| 投资估算 | 方案编制年限总费用概算（万元） |  |  |  |  |  | 156.99万元 |  |
| 矿山地质环境治理保护工作部署 | 1、总体部署 本方案结合矿区地质环境、矿山开发利用方案、评估区重要程度，根据矿山地质环境问题类型和矿山地质环境保护与恢复治理分区结果，以对矿山地质环境保护预防为前提，采区工程措施、矿山开采管理措施、临时措施等相结合。总体部署详见下表： 表1 矿山地质环境保护与恢复治理工作总体部署说明表 分区; 现有或已设计措施; 本方案措施. 重点防治区; 露天采场; （1）进行分台开采。; （1）定期对露天采场（包括BW1、BW2）进行危岩清理，预留开挖石方工作量1000m3。 （2）设计在露天采场外围上游修建截水沟1968m。 （3）设计在采场最终边坡顶部外围设置铁栅栏1155m。 （3）设置监测点，竖立警示牌。. 2#排土场、表土堆场; 无; （1）设计在2#排土场、表土堆场上游外围已有1#采空区内修建截水沟395m。 （2）在表土堆场前缘修建浆砌石挡墙64m。 （3）设置监测点，竖立警示牌。. 破碎加工区; （1）地面局部采用混凝土硬化，局部较高地段修建挡墙支护。; （1）设计在破碎加工区后缘修建截水沟326m。 （2）设置监测点，竖立警示牌。. 矿山道路; 无; （1）设计在矿山道路主路内侧修建截水沟1750m。 （2）并预留矿山道路100m3的清理工程量 （3）设置监测点，竖立警示牌。. 一般区; 地形地貌; 无; （1）做好环境保护工作，对区内进行巡查。. 2、阶段实施计划 ⑴恢复治理第一阶段工程（2025.6—2030.6） 投资情况：129.93万元； ①定期对露天采场（包括BW1、BW2）进行危岩清理，预留开挖石方工作量1000m3。设计在露天采场外围上游修建截水沟1968m，设计在采场最终边坡顶部外围设置铁栅栏1155m，并设置警示牌和监测点，加强监测、巡查。 ②设计在2#排土场、表土堆场上游外围已有1#采空区内修建截水沟395m，在表土堆场前缘修建浆砌石挡墙64m，周边设置警示牌，并布置监测点，加强监测、巡查。 ③设计在破碎加工区后缘修建截水沟326m，并在工程建设区各场地周边设置警示牌和监测点，加强监测、巡查。 ④设计在矿山道路主路内侧修建截水沟1750m，并预留矿山道路100m3的清理工程量，并设置警示牌和监测点，加强监测、巡查。 ⑤共设监测点26个，对露天采场、工程建设区进行全面监测。 ⑵恢复治理第二阶段工程（2030.6—2033.1） 投资情况：27.06万元； ①期对露天采场进行危岩清理，并设置监测点，加强监测、巡查。 ②设计对露天采场、工程建设区设置监测点，加强监测、巡查。 3、矿山地质环境保护与恢复治理基金计提 矿山编制年限为7.6年矿山地质环境保护与治理恢复总费用为156.99万元。 根据《财政部 国土资源部 生态环境部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》及《云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（2023年修订稿），修编项目矿山地质环境保护与恢复治理基金预存按：每期预存资金=（修编后总投资－已预存费用）÷剩余预存期数。 根据现场调查及资料收集，截止2024年8月20日矿山已缴存矿山地质环境保护与恢复治理基金51.09万元，账户余额51.09万元（详见附件），本次矿山地质环境保护与恢复治理基金156.99万元，本次需补缴矿山地质环境保护资金105.90万元。矿山地质环境保护与恢复治理基金计提见下表： 矿山地质环境保护与恢复治理基金预存表 序号; 年 度; 年度使用（万元）; 年度预存（万元）. 0; 2024年8月20日前已缴存矿山地质环境保护与恢复治理基金; -; 51.09. 小计; -; 51.09. 1; 2025年6月—2026年6月; 88.13; 37.04. 2; 2026年6月—2027年6月; 10.45; 22.96. 3; 2027年6月—2028年6月; 10.45; 22.95. 4; 2028年6月—2029年6月; 10.45; 22.95. 5; 2029年6月—2030年6月; 10.45; -. 6; 2030年6月—2031年6月; 10.45; -. 7; 2031年6月—2032年6月; 10.45; -. 8; 2032年6月—2033年1月; 6.16; -. 小计; 156.99; 105.90. 合计; 156.99; 156.99. |
| 复垦工作计划及保障措施和费用预存 | 工作计划 | 1、土地复垦第一阶段工程（2025.6—2030.6） ①第一年（2025年6月－2026年6月）复垦工作计划 首先监测及管护人员、设备，建立监测系统对各场地损毁区开始监测。并对矿山道路损毁基本农田及周边区域、2#材料室、值班室、附属场地、1#排土场、已有1#采场、已有2#采场等已损毁区域进行复垦进行复垦。同时对拟采场内拟损毁区域进行表土剥离。 复垦目标：复垦土地6.4651hm2，其中复垦旱地0.0637hm2、复垦乔木林地4.7013hm2、复垦其他草地1.7001hm2。 土壤重构工程量：拆除建构筑物130m2、拆除混凝土13m3、废渣回填54m3、废渣清理127.4m3、土地平整301.5m3、覆土11874.2m3、表土剥离22776m3、土壤翻耕0.2548hm2、土壤培肥0.1911hm2、施有机肥0.0637hm2。 林地植被重建工程量：栽植乔木7507株、栽植灌木11560株、撒播草籽5.8292hm2、栽植爬藤植物2676株、施复合肥4.1291hm2。 监测管护工程量：设置16个监测点，管护面积6.4651hm2。 投资情况：复垦静态投资67.85万元、动态投资67.85万元； 2、第二年（2026年6月－2027年6月）复垦工作计划 对已复垦区域进行管护，对项目区进行全面监测，对2190m、2180m平台及边坡进行复垦。 复垦目标：2190m、2180m平台及边坡。 复垦目标：复垦土地0.3472hm2，其中复垦乔木林地0.1011hm2、复垦其他草地0.2461hm2。 土壤重构工程量：覆土311.7m3。 林地植被重建工程量：栽植乔木185株、栽植灌木278株、栽植爬藤植物371株、撒播草籽0.3472hm2、施复合肥0.1011hm2。 监测管护工程量：设置16个监测点，管护面积0.3472hm2。 投资情况：复垦静态投资3.01万元、动态投资3.22万元； 3、第三年（2027年6月－2028年6月）复垦工作计划 对已复垦区域进行管护，对项目区进行全面监测，对2170m平台及边坡进行复垦。 复垦目标：2170m平台及边坡。 复垦目标：复垦土地0.2577hm2，其中复垦乔木林地0.1170hm2、复垦其他草地0.1407hm2。 土壤重构工程量：覆土360.8m3。 林地植被重建工程量：栽植乔木215株、栽植灌木322株、栽植爬藤植物215株、撒播草籽0.2577hm2、施复合肥0.1170hm2。 监测管护工程量：设置16个监测点，管护面积0.2577hm2。 投资情况：复垦静态投资3.07万元、动态投3.51万元； 4、第四年（2028年6月－2029年6月）复垦工作计划 对已复垦区域进行管护，对项目区进行全面监测，对2160m平台及边坡进行复垦。 复垦目标：2160m平台及边坡。 复垦目标：复垦土地0.7422hm2，其中复垦乔木林地0.2061hm2、复垦其他草地0.5361hm2。 土壤重构工程量：覆土802m3。 林地植被重建工程量：栽植乔木477株、栽植灌木715株、栽植爬藤植物756株、撒播草籽0.7422hm2、施复合肥0.2061hm2。 监测管护工程量：设置16个监测点，管护面积0.7422hm2。 投资情况：复垦静态投资3.39万元、动态投资4.15万元； 5、第五年（2029年6月－2030年1月）复垦工作计划 对已复垦区域进行管护，对项目区进行全面监测，对2150m平台及边坡进行复垦。 复垦目标：2150m平台及边坡。 复垦目标：复垦土地0.7664hm2，其中复垦乔木林地0.2232hm2、复垦其他草地0.5432hm2。 土壤重构工程量：覆土688.2m3。 林地植被重建工程量：栽植乔木409株、栽植灌木614株、栽植爬藤植物818株、撒播草籽0.7664hm2、施复合肥0.2232hm2。 监测管护工程量：设置16个监测点，管护面积0.7664hm2。 投资情况：复垦静态投资3.41万元、动态投资4.47万元； 2、土地复垦第二阶段工程（2030.6—2033.1） 该阶段为矿山生产期及矿山闭坑后的全面复垦期和监测管护期，主要对项目区进行全面复垦。 复垦目标：复垦土地11.5730hm2，其中复垦旱地2.2371hm2、乔木林地8.1961hm2、其他草地1.1398hm2。 土壤重构工程：砌体拆除、废渣回填、购土工程、覆土工程，土地平整工程，生物化学工程。 植物措施：林草恢复工程。 其他工程：修建农渠、蓄水池、购土工程。 监测管护措施：共设监测点16个，主要对土地复垦效果进行监测及管护。 投资情况：复垦静态投资225.28万元、动态投资295.30万元； |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障措施 | 1、组织保障措施 要做好本项目工程土地复垦工作，得力的组织领导和管理措施是土地复垦方案顺利实施的关键。项目在生产过程中造成损毁的土地进行复垦是矿方应尽的义务，并在生产建设中按照方案的要求完成复垦工程。本矿负责土地复垦工作的负责人要协调好本方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的土地复垦方案，进行土地复垦方案的实施管理，全力保证该项工程的土地复垦工作按年度、按计划进行，并主动与当地自然资源行政主管部门密切配合，自觉接受当地自然资源行政主管部门的监督检查。 2、技术保障措施 在复垦方案实施阶段，对各种复垦措施进行专项设计，实行设代制度，设计人员进入现场进行指导；选择施工经验丰富，技术力量强的施工单位，建设中尽量采用先进的施工手段和合法的施工工序；加强复垦技术培训工作，提高复垦的管理能力，在复垦方案实施后，要加强其后期的管理工作，发挥复垦效益。 3、资金保障措施 本方案实用期内土地复垦费用从项目投资中逐年计提，复垦资金实行专项管理和定期检查的使用管理办法，充分保证资金的供应和到位，按照复垦方案的实施进度计划、资金的年度计划安排、工程的实际进度情况，把资金逐步逐年落实到位，使复垦措施保质保量如期完成。 4、监管保障措施 依据《土地复垦条例》的规定，在项目实施过程中，各有关单位要加强资金使用管理，硬化估算约束。严格执行专款专用、专项管理、单独核算规定，任何单位和个人不得超支出范围和标准开支，更不得截留和挪用项目资金；要建立、健全项目会计核算和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；要严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障措施 | 复垦资金的管理与使用遵循以下原则： 一是设立资金专户，专款专用；取之于矿，用之于土地复垦，保障复垦资金； 二是复垦资金实行先计划后使用；自然资源行政主管部门先审核批准复垦计划，然后按照批复的复垦计划使用资金； 三是复垦工程施工结束后，由自然资源行政主管部门组织专家进行竣工验收。 依据《云南省国土资源厅关于进一步规范土地复垦方案审查工作的通知》（云国土资〔2011〕281号）规定：‘土地复垦方案经专家评审和自然资源部门审核通过后，州（市）自然资源局应尽快督促项目所在地的县级自然资源局与土地复垦义务人签订土地复垦工作监管协议’。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 费用使用和预存计划 | 本方案土地复垦静态总投资为306.01万元，动态总投资378.50万元。 根据现场调查及资料收集，截止2024年8月20日前矿山已缴存土地复垦资金93.80万元，账户余额93.80万元，详见附件。 复垦费用的预存依据《土地复垦条例实施办法》及《云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（2023年修订稿），生产建设周期在三年以上的项目，分期预存土地复垦费用的，第一次预存费用不得少于土地复垦估算费用（静态）总金额的20%，余额按照土地复垦方案确定的土地复垦总费用预存计划预存，在生产建设活动结束前一至三年存储完毕。本项目为修编项目，矿山剩余生产服务年限为4.6年，矿山土地复垦资金安排计划见下表： 土地复垦资金安排计划表 阶段; 分期; 年度复垦费用预存时间; 年度复垦费用预存额（万元）; 阶段复垦费用预存额（万元）. 已缴存复垦金额; 2024年10月8日前; 93.80; 93.80. 小计; 93.80; 93.80. 本方案缴存金额; 第1期; 公示期结束后30天内; 71.18; 284.70. 第2期; 2026年6月30日; 71.18. 第3期; 2027年6月30日; 71.17. 第4期; 2028年6月30日; 71.17. 小计; 284.70; 284.70. 合计; 378.50; 378.50. |
| 复垦费用估算 | 费用构成 | 序号 |  | 工程或费用名称 |  | 费用（万元） |  |  |
|  |  | 1 |  | 工程施工费 |  | 230.17 |  |  |
|  |  | 2 |  | 设备购置费 |  | - |  |  |
|  |  | 3 |  | 其他费用 |  | 32.10 |  |  |
|  |  | 4 |  | 监测与管护费 |  | 19.55 |  |  |
|  |  | （1） |  | 复垦监测费 |  | 5.76 |  |  |
|  |  | （2） |  | 管护费 |  | 13.79 |  |  |
|  |  | 5 |  | 预备费 |  | 96.68 |  |  |
|  |  | （1） |  | 基本预备费 |  | 15.73 |  |  |
|  |  | （2） |  | 风险金 |  | 8.46 |  |  |
|  |  | （3） |  | 价差预备费 |  | 72.49 |  |  |
|  |  | 6 |  | 静态总投资 |  | 306.01 |  |  |
|  |  |  |  | 静态亩均投资 |  | 10123.60元 |  |  |
|  |  | 7 |  | 动态总投资 |  | 378.50 |  |  |
|  |  |  |  | 动态亩均投资 |  | 12521.75元 |  |  |

第三部分 结论与建议

## 一、结论

### 1.1评估范围和评估级别

评估区范围面积109.71hm2，矿山设计生产规模为***万t/a，属于中型矿山；评估区重要程度属重要区；地质环境条件复杂程度为“复杂”。将本矿山地质灾害危险性评估等级确定为“一级”，矿山地质环境影响评估精度等级确定为“一级”。

### 1.2地质环境条件

评估区地形地貌条件属复杂，评估区地质构造属中等，区域地壳属次稳定区，水文地质条件属中等，工程地质条件属中等，目前人类工程活动较强烈。矿山地质环境条件复杂。

### 1.3矿山地质环境影响与土地损毁现状评估

1、现状地质环境影响分析

现状条件下，潜在不稳定斜坡BW1基本稳定，危险性、危害性中等。潜在不稳定斜坡BW2整体不稳定，危险性、危害性中等。现状地质灾害较严重。现状矿业活动对含水层的影响和破坏较轻；对地形地貌景观的影响严重；对水土环境污染较轻；对土地资源压占及破坏总体为严重。矿山地质环境现状评估分区分为严重区（i）和较轻区（iii）2级2区。

2、土地损毁现状分析

现矿山已损毁土地总面积约18.3313公顷，其中损毁旱地***公顷、乔木林地***公顷、灌木林地***公顷、其他草地***公顷、其他商服用地***公顷、采矿用地***公顷、农村宅基地***公顷、农村道路***公顷。

### 1.4矿山地质环境影响与土地损毁预测评估

1、预测地质环境影响分析

①地质灾害

加剧：未来采矿活动加剧BW1形成滑坡、崩塌灾害的可能性中等，危险性、危害性中等。加剧BW2形成滑坡、崩塌灾害的可能性中等～大，危险性、危害性中等～大。

诱发：未来拟采场诱发滑坡、崩塌等地质灾害发生的可能性中等～大，危险性、危害性中等～大；未来办公生活区、1#材料室、2#材料室、1#排土场、附属场地、值班室、高位水池运营诱发边坡形成滑坡、崩塌灾害的可能性小，危险性、危害性小；未来生产加工区运营诱发边坡形成滑坡、崩塌灾害的可能性中等，危险性、危害性中等；未来2#排土场、表土堆场运营诱发边坡形成滑坡、崩塌灾害的可能性小，危险性、危害性中等；未来矿山道路诱发滑坡、崩塌灾害的可能性小～中等，危险性、危害性小～中等；未来矿山高位水池建设及运营过程中诱发滑坡、崩塌灾害的可能性小，危险性、危害性小；未来矿业活动诱发C1冲沟泥石流灾害的可能性小，危险性、危害性小。

遭受：未来区内露天采场遭受BW2引发滑坡、崩塌等地质灾害发生的可能性中等～大，危险性、危害性中等～大。未来办公生活区、1#材料室、生产加工区、2#排土场、表土堆场运营过程中遭受BW1引发崩塌、滑坡等灾害的可能性中等，危险性、危害性中等。未来矿山道路运营过程中遭受BW1、BW2引发崩塌、滑坡等灾害的可能性中等，危险性、危害性中等。

②含水层影响

矿山属露天开采，最低开采标高位于地下水位之上，采矿活动对矿区及周围的生产生活用水影响小；该矿体和围岩对自然水体和生物体危害较轻，矿山废水地下水环境产生污染的可能性小。影响较轻。

③地形地貌景观破坏

主要表现在露天采场、拟采场、已有1#采场、已有2#采场、办公生活区、1#材料室、生产加工区、2#材料室、1#排土场、2#排土场、附属场地、值班室、表土堆场、矿山道路、高位水池等，影响严重。

④水土环境污染

未来矿山废水和固体废物污染源对矿区及周围水土环境污染较轻。

2、土地损毁预测分析

未来矿山拟损毁土地总面积2.8470公顷，其中损毁土地类型为旱地***公顷、乔木林地***公顷、其他草地***公顷、农村宅基地***公顷、农村道路***公顷。

本项目复垦区面积***公顷，复垦责任范围面积***公顷。

### 1.5矿山地质环境影响综合评估

预测矿山露天采场诱发滑坡、崩塌等地质灾害的可能性中等～大，危险性、危害性中等～大，工程建设区诱发滑坡、崩塌等地质灾害的可能性小～中等，危险性、危害性小～中等。综合评估将评估区划分为地质灾害危险性大区（Ⅰ）、危险性中等区（Ⅱ）及危险性小区（Ⅲ），3个级别，3个区。

预测矿山地质灾害危害严重，矿业活动对含水层的影响和破坏较轻；对地形地貌景观的影响严重；对水土环境污染较轻；对土地资源压占及破坏总体为严重。矿山地质环境影响预测评估划分为严重区（i）和较轻区（iii）2级2区。

矿山场地建设适宜性为适宜性差。

### 1.6矿山地质环境保护与恢复治理方案适用年限及地质环境治理分区

本方案将矿山地质环境保护与恢复治理划分为重点防治区（A）和一般防治区（C）。

治理措施：

1、定期对露天采场（包括BW1、BW2）进行危岩清理，预留开挖石方工作量1000m3。设计在露天采场外围上游修建截水沟1968m，设计在采场最终边坡顶部外围设置铁栅栏1155m，并设置警示牌和监测点，加强监测、巡查。

2、设计在2#排土场、表土堆场上游外围已有1#采空区内修建截水沟395m，在表土堆场前缘修建浆砌石挡墙64m，周边设置警示牌，并布置监测点，加强监测、巡查。

3、设计在生产加工区后缘修建截水沟326m，并在工程建设区各场地周边设置警示牌和监测点，加强监测、巡查。

4、设计在矿山道路主路内侧修建截水沟1750m，并预留矿山道路100m3的清理工程量，并设置警示牌和监测点，加强监测、巡查。

5、共设监测点26个，对露天采场、工程建设区进行全面监测。

### 1.7矿山土地复垦方案适用年限、复垦区与复垦责任范围

本方案编制年限为7.6年（2025年6月～2033年1月），矿山项目损毁土地总面积为21.1783公顷，复垦区面积21.1783公顷，复垦责任范围面积为21.1783公顷。

本方案设计保留道路面积0.9052hm2，保留沟渠、水池面积0.1215hm2，总计保留土地面积1.0267hm2；规划复垦土地面积20.1516hm2，其中复垦旱地2.3008hm2、乔木林地13.5448hm2、其他草地4.3060hm2，土地复垦率达到95.15%。

工程措施：砌体拆除、废渣回填、表土剥离工程、覆土工程，土地平整工程，生物化学工程。

植物措施：林草恢复工程。

其他工程：修建蓄水池、购土工程。

监测措施：共设监测点16个，主要对土地复垦效果进行监测。

### 1.8投资估算

1、矿山地质环境保护与恢复治理方案

编制/适用年限为7.6年矿山地质环境保护与治理恢复总费用为156.99万元。

2、土地复垦方案

本方案土地复垦静态总投资为306.01万元，动态总投资378.50万元。

## 二、建议

1、矿山应对已建2#材料室、已有矿山道路涉及永久基本农田区域及其他废弃各场地等进行立即复垦。

1、矿山应严格按开采方案规范开采，严格控制开采范围，严禁越界开采，同时避免采场边坡滑坡、崩塌威胁区内人员及设备的安全。

2、建立完善的监测及预警体系，加强对采场边坡（包括BW1、BW2）、办公生活区、附属场地、1#材料室、值班室、生产加工区、2#材料室、1#排土场、2#排土场、矿山道路、高位水池、表土堆场等各边坡的地表移动变形监测。

3、矿山应以本方案为基础，分阶段或年度编制矿山地质环境保护与土地复垦设计（施工图深度），及时提请阶段验收，计提相关费用。

4、矿山应严格按照开发利用方案设计进行自上而下分台开采，严格控制台阶边坡角和采场最终边坡角；严禁掏底式开采，在开采中应及时对爆破开采形成的危岩体进行清理，避免危岩体发生滑坡或崩塌，危害作业人员及设备。

5、矿山应严格落实复垦措施，防止发生地质灾害，矿山必须做到边开采、边治理、边恢复，做到应治尽治、应复垦尽复垦、应绿尽绿，并与周边环境协调。

6、矿山应尽快对拟损毁区域进行表土剥离，并进行集中堆存。

7、方案通过审查后一个月内，矿方应严格执行《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）和《财政部 国土资源部 生态环境部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》，及时交纳矿山地质环境治理基金和土地复垦费用。

8、尽快选择有地质灾害勘察、设计、施工资质的单位做好矿山地质环境保护与恢复治理的各项实施工作。矿山地质环境问题的预防、恢复、治理工程，应进行专项的勘察、设计、施工，并进行技术论证和专家审查。